СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ОТЧЁТ

AutoSfera AI

Переход от мультиагентного MVP к специализированной AI-платформе автодилера

| Проект | AutoSfera AI — единый интеллект автодилера |
| --- | --- |
| Основание | Анализ публичного GitHub-репозитория и отраслевых AI-платформ |
| Репозиторий | github.com/dimitry8st-prog/AutoSfera-AI- |
| Дата | 10 августа 2026 года |

Резюме

Главная рекомендация. Развивать AutoSfera AI как интеллектуальный операционный слой над CRM, DMS, календарями и каналами связи, а не как отдельный сайт с чат-ботом и не как попытку полностью заменить дилерские системы.

Текущая версия уже имеет правильный фундамент: оркестратор, четыре специализированных агента, 16 skills, базу знаний, RAG, хранение диалогов и заявок, аналитику и изоляцию данных по dealer_id. Однако реальные интеграции, выполнение операций, управление знаниями, авторизация и полноценный контроль человека пока не завершены.

Целевой продукт должен сопровождать клиента по всему пути: от первого обращения и подбора автомобиля до тест-драйва, сделки, сервиса и повторной продажи. Его ценность должна измеряться не количеством сообщений, а созданными заявками, записанными визитами, скоростью обработки и ростом конверсии.

1. Подтверждённое состояние проекта

По состоянию публичного репозитория AutoSfera AI позиционируется как коммерческий MVP одного автосалона с возможностью последующего масштабирования на дилерскую сеть.

Четыре агента: Sales, Customer Support, Service и Employee Agent.

16 отраслевых skills для продаж, поддержки, сервиса и внутренних процессов.

Оркестратор, выбирающий агента при первом сообщении пользователя.

JSON-база знаний и разграничение разделов по принципу наименьших привилегий.

Учебный TF-IDF RAG с ранжированием документов.

SQLite-хранилище диалогов и заявок с обязательным dealer_id.

HTTP API для чата, заявок, аналитики, агентов, skills и базы знаний.

Web-интерфейс и каркас каналов Telegram, WhatsApp, Email и CRM.

Mock-режим для запуска без внешней модели и тестовые сценарии.

Оценка зрелости. Это качественный демонстрационный мультиагентный MVP. Он доказывает архитектурную идею, но ещё не доказывает работу с реальным автосалоном и реальными операциями.

2. Разрыв между MVP и коммерческой платформой

| Область | Сейчас | Необходимое развитие |
| --- | --- | --- |
| Ответы и маршрутизация | Выбор skills в значительной части основан на ключевых словах; LLM преимущественно участвует в первичной маршрутизации. | Перейти к структурированным намерениям, tool calling, состояниям процесса и повторной маршрутизации внутри одной сессии. |
| База знаний | Локальные JSON-файлы и TF-IDF без версий, владельцев и срока действия. | Конвейер загрузки PDF/DOCX/XLSX, метаданные, гибридный поиск, цитаты, контроль актуальности и оценка retrieval. |
| Данные | SQLite и отдельные записи диалогов/заявок; нет связного профиля клиента и автомобиля. | PostgreSQL и единая предметная модель: клиент, автомобиль, лид, сделка, запись, заказ, сервис и история контактов. |
| Интеграции | Telegram, WhatsApp, Email и CRM являются адаптерами-заготовками. | Подключить минимум одну CRM, календарь, каталог/остатки и один рабочий канал коммуникации. |
| Действия | Агент сообщает о принятии или передаче заявки, но сквозная операция не завершается. | Реальные инструменты: создать лид, проверить слот, записать, назначить сотрудника, отправить подтверждение, обновить статус. |
| Контроль человека | Эскалация фиксируется флагом, без очереди и согласования. | Action Center: очередь, причина, контекст, предложенное решение, подтверждение/изменение/отклонение и SLA. |
| Безопасность | Нет пользовательской авторизации; внутренние данные и заявки доступны через API. | JWT/SSO, RBAC, tenant isolation, аудит, маскирование ПДн, секреты, rate limits и закрытые административные endpoints. |

3. Ориентиры рынка

Лучшие отраслевые решения строят преимущество не вокруг одного чата, а вокруг объединённых данных, отраслевого контекста и возможности выполнять операции.

| Платформа | Сильная сторона | Вывод для AutoSfera AI |
| --- | --- | --- |
| Impel AI | Управление всем жизненным циклом клиента: продажи, сервис, маркетинг и удержание. | AutoSfera должна связывать первичный лид с сервисом и повторной продажей. |
| Tekion | Единая AI-native среда, соединяющая клиента, автомобиль, сделку, сервис и финансы. | Агенту нужен доступ к единой предметной модели, а не к разрозненным JSON. |
| Fullpath | Customer Data Platform как источник контекста для людей и AI-агентов. | Сначала единые и чистые данные, затем автоматизация и персонализация. |
| Salesforce Automotive | Объединение продаж, финансов и сервиса вокруг профиля клиента. | AutoSfera выгоднее работать поверх существующей CRM как интеллектуальный слой. |
| Podium Automotive | 24/7 обработка лидов, запись на тест-драйв и сервис. | Первый коммерческий сценарий должен завершаться подтверждённой записью, а не ответом в чате. |

4. Целевая концепция продукта

Позиционирование. AutoSfera AI — AI Operating Platform для автодилеров: единый интеллектуальный слой, который понимает контекст клиента, использует знания дилера, выполняет разрешённые действия и передаёт критические решения сотруднику.

Целевой сквозной процесс

Принять обращение из сайта, мессенджера, телефона, email или CRM.

Определить клиента, филиал, автомобиль и историю взаимодействий.

Классифицировать намерение и выбрать отраслевой workflow.

Получить факты из каталога, CRM/DMS и базы знаний с указанием источников.

Сформировать предложение и проверить правила выполнения действия.

Автоматически выполнить безопасную операцию либо запросить подтверждение сотрудника.

Зафиксировать результат в CRM, уведомить клиента и проконтролировать следующий шаг.

5. Основные модули платформы

Customer & Vehicle 360: Единый профиль клиента, его автомобилей, лидов, сделок, записей, заказов и истории коммуникаций.

Knowledge Hub: Загрузка и публикация знаний, версии, владельцы, сроки действия, права доступа, цитаты и оценка качества поиска.

Agent Orchestrator: Маршрутизация, планирование многошаговых задач, общая память, переключение агента и управление контекстом.

Action Gateway: Единый слой интеграций и инструментов с проверкой прав, идемпотентностью, журналом и повторными попытками.

Human Control Center: Очередь эскалаций и согласований, SLA, назначение ответственного и продолжение диалога после решения.

Integration Hub: CRM, DMS, календарь, телефония, мессенджеры, email, каталог, склад, кредитные и сервисные системы.

Analytics & Evals: Воронки, конверсия, SLA, качество ответов, корректность действий, галлюцинации, затраты и экономия времени.

6. Контроль человека и уровни автономности

| Уровень | Примеры |
| --- | --- |
| Автоматически | Поиск информации, классификация, извлечение полей, создание черновика, напоминание, внутреннее резюме. |
| После подтверждения | Создание записи, отправка коммерческого предложения, изменение статуса, назначение сотрудника, массовое сообщение. |
| Только человеком | Одобрение кредита, финальная оценка Trade-in, признание гарантийного случая, скидка, договор и юридически значимое решение. |

7. Приоритетная дорожная карта

| Этап | Ориентир | Результат |
| --- | --- | --- |
| Этап 1. Безопасный пилот | 0–8 недель | PostgreSQL, авторизация и роли, закрытие внутренних API, модель клиента/заявки, очередь эскалаций, журнал действий, загрузка документов и векторный RAG. |
| Этап 2. Сквозная операция | 9–16 недель | Одна CRM, календарь, каталог/остатки, Telegram или WhatsApp, автоматическое создание заявок и подтверждение действия сотрудником. |
| Этап 3. Проактивные агенты | 17–28 недель | Повторная работа с лидами, напоминания о ТО, возврат в сервис, Trade-in предложения, контроль просроченных задач и next-best-action. |
| Этап 4. Масштабирование | после пилота | Мультифилиальность, SSO, SLA, биллинг, шаблоны дилеров, мониторинг, резервирование, отказоустойчивость и партнёрские коннекторы. |

8. Первый коммерческий сценарий

Рекомендуемый пилот. Запись клиента на тест-драйв с созданием лида в CRM, назначением менеджера и контролем подтверждения.

| Шаг | Действие |
| --- | --- |
| 1 | Клиент обращается через сайт или мессенджер. |
| 2 | AI уточняет бюджет, модель, филиал, дату и контактные данные. |
| 3 | Платформа проверяет наличие автомобиля и свободные слоты. |
| 4 | AI создаёт черновик записи и показывает его ответственному сотруднику. |
| 5 | После подтверждения создаются лид и событие календаря. |
| 6 | Клиент получает подтверждение, менеджер — задачу, руководитель — запись в аналитике. |
| 7 | Система напоминает о визите и фиксирует его результат. |

Этот процесс демонстрирует главное отличие платформы от чат-бота: AI не просто отвечает, а доводит обращение до измеримого результата.

9. Метрики успеха

Бизнес: конверсия обращения в заявку; заявки в визит; визиты в сделку; сервисные записи; повторные обращения; выручка, связанная с AI-сценариями.

Операции: время первого ответа; время до записи; доля заявок без ручного ввода; SLA эскалации; доля просроченных задач.

Качество AI: точность маршрутизации; groundedness; корректность извлечённых данных; доля ошибочных действий; галлюцинации; успешность tool calls.

Экономика: стоимость обработанного обращения; стоимость созданной заявки; экономия времени сотрудников; стоимость модели и интеграций.

Безопасность: несанкционированный доступ; утечки ПДн; выполнение действия без требуемого подтверждения; полнота аудита.

10. Итоговое решение

AutoSfera AI не следует превращать в ещё одну большую CRM. Наиболее реалистичная и конкурентоспособная стратегия — интегрируемый AI-слой для автодилеров, который объединяет данные, знания, каналы и действия.

Критерий перехода к платформе. AutoSfera AI должна уметь пройти весь путь: получить обращение → определить клиента → найти автомобиль → проверить наличие → предложить варианты → записать на тест-драйв → создать лид → назначить менеджера → проконтролировать обработку.

После реализации такого сценария продукт можно обоснованно представлять как специализированную автомобильную AI-платформу, а не как сайт с несколькими чат-ботами.

Источники

AutoSfera AI — README

AutoSfera AI — спецификация коммерческого пилота

AutoSfera AI — FastAPI API

AutoSfera AI — RAG

Impel AI

Tekion

Fullpath

Salesforce Automotive Cloud

Podium Automotive